RAPORT DZIENNY — SYSTEM STEFAN

5 września 2026 r. | Audyt rozszerzony, bezpieczeństwo, trwałość danych i dokumentacja

Status: zmiany są przetestowane i zapisane w checkpointach. Aby pojawiły się na domenie publicznej, wymagają użycia przycisku Publish w panelu projektu.

# 1. Dlaczego audyt został rozszerzony

Planowy przegląd miał sprawdzić zgodność modeli Gemini, testy regresyjne promptu, koszt i zabezpieczenia. Po odtworzeniu Stefana z kopii zapasowej stwierdzono jednak, że sam test modelu nie wystarcza. Zakres objął także integralność odtworzonej wersji, zgodność produkcji z repozytorium, prawdziwość dokumentacji oraz trwałość danych.

| Ryzyko | Znaczenie | Działanie |
| --- | --- | --- |
| Rozjazd wersji | Domena publiczna wskazywała v5.1.0 mimo późniejszych zmian w repozytorium. | Ustalono obowiązek publikacji aktualnego checkpointu i kontroli po publikacji. |
| Rozjazd modeli | W kodzie, testach i opisach pozostały stare identyfikatory Gemini. | Ujednolicono runtime, helpery, panel, testy i dokumentację. |
| Ryzyko odpowiedzi prawnej | Niska temperatura nie jest samodzielną ochroną przed konfabulacją ani injection. | Wdrożono fail-closed i testy kontraktu bezpieczeństwa. |
| Błąd runtime | Invalid hook call blokował TRPCProvider po hibernacji. | Ustabilizowano resolucję React/Vite i cache zależności. |

# 2. Zakres wykonanych prac

## KSeF i dane operacyjne

Monitoring KSeF rozszerzono o historyczne dane ELI API. Alerty są utrwalane w bazie i przekazywane do kontekstu pytań KSeF. Dodano kontekstowe pytanie o alert, licznik nieprzeczytanych i sekcję sankcji.

## Trwałość danych

Dodano systemCache dla kontrolowanego odświeżania KSeF/RSS. Czat, notatki, dokumenty tworzone z wzorów i karty klientów działają jako trwałe dane użytkownika, a nie jako dane jednorazowe zależne od pamięci urządzenia.

## Bezpieczeństwo modeli

Ustalono Gemini 3.1 Pro Preview jako model główny i Gemini 3 Flash Preview jako fallback. Temperatura wynosi 0,1. Odpowiedź niespełniająca warunków weryfikacji lub zawierająca wzorzec prompt injection jest blokowana, zamiast otrzymywać domyślne uzupełnienie.

## React/Vite

Usunięto realną przyczynę Invalid hook call przez dokładne aliasy React/React DOM, wspólną optymalizację zależności i reset cache Vite. Błąd WebSocket HMR pozostaje ograniczeniem proxy podglądu, nie błędem aplikacji produkcyjnej. Podczas kontroli końcowej naprawiono też PWA: cache podniesiono do stefan-v5.8.0, nawigacje działają network-first z fallbackiem offline, a rejestracja Service Workera wymusza pobranie bieżącego wydania bez cache. Po restarcie potwierdzono stopkę System Stefan v5.8.0.

## Dokumentacja

Strony O Systemie i Pomoc zaktualizowano do stanu 5.7.0. Usunięto przestarzały PDF instrukcji. MANIFEST i Panel Deweloperski dopasowano do realnej polityki runtime, bez pozornej możliwości zmiany krytycznych parametrów z formularza.

# 3. Wynik walidacji

| Obszar | Wynik |
| --- | --- |
| TypeScript | 0 błędów |
| Testy automatyczne | 193/193 zaliczone |
| Render stron | /, /about i /help sprawdzone w podglądzie |
| Konsola po naprawie React | Brak Invalid hook call i błędu TRPCProvider useState |
| KSeF/RSS | Kontrola wieku danych i cache aktywne |
| PWA | Świeży shell v5.8.0 potwierdzony po aktualizacji Service Workera |

# 4. Standard sygnatury Jaro’Devil

Nowy znak Jaro’Devil jest standardową sygnaturą dokumentów, za które odpowiada Pasternak Jarek. Został podpięty przez chroniony proxy magazynu i dodany do aktywnych powierzchni dokumentowych:

podgląd i druk/PDF dokumentów generowanych z wzorów;

PDF Karty Klienta KSeF;

wydruki ogólnych Szablonów Pism;

raport analizy dokumentu;

serwerowy eksport historii czatu do PDF;

niniejszy raport dzienny.

# 5. Otwarte działania

Opublikować checkpoint 5.8.0 i potwierdzić publicznie strony /about oraz /help.

Po publikacji aktywować harmonogram dziennego testu kompatybilności modeli i obserwować wynik w systemCache.

Naprawić oraz osobno przetestować automatyczną archiwizację sesji; log audytu wskazał jej niepowodzenie.

Przed wysyłką dokumentu lub działaniem na jego podstawie potwierdzić aktualną podstawę prawną w ISAP, podatki.gov.pl lub właściwym źródle urzędowym.

Wniosek: rozszerzenie audytu było konieczne. Odtworzenie aplikacji, rozjazd wersji produkcyjnej, nieaktualne identyfikatory modeli, ryzyko błędnej odpowiedzi prawnej i błąd runtime stanowiły jeden problem integralności. Naprawa objęła pełen łańcuch: źródło → baza → prompt → odpowiedź → dokument → publikacja.

Pasternak Jarek — Jaro’Devil
Opracowanie techniczne: Manus AI